КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2021 г. N 168

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД КОНДРОВО" НА 2019 - 2024 ГОДЫ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО

РАЙОНА ОТ 29.04.2019 N 599 (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.07.2019 N 1036,

ОТ 30.03.2020 N 394, ОТ 28.08.2020 N 1186,

ОТ 14.10.2020 N 1372)

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=0A2F5F0AF338D4092A165C1E14CD846D1DFAB512C7D225942D7E47C9906762283EA79CEC6845144FCDD0CD7E82B61802D5524A3BB8330213u2S8F) Бюджетного кодекса Российской Федерации, соглашением "О передаче осуществления части полномочий городской Управы городского поселения "Город Кондрово" по решению вопросов местного значения поселения администрации муниципального района "Дзержинский район" от 10.11.2016, с Правилами благоустройства территории городского поселения "Город Кондрово" (утверждены решением Кондровской городской Думы от 22.08.2019 N 114), а также в целях улучшения состояния и благоустройства территории ГП "Город Кондрово"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=0A2F5F0AF338D4092A16421302A1DA6319F4EE16C1D626C77523419ECF37647D7EE79AB92B021B46CDDD9F2ECEE841529819473EAF2F02153701A3EEuBS9F) "Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения "Город Кондрово" на 2019 - 2024 годы", утвержденную постановлением администрации Дзержинского района от 29.04.2019 N 599 (в редакции постановлений администрации Дзержинского района от 12.07.2019 N 1036, от 30.03.2020 N 394, от 28.08.2020 N 1186, от 14.10.2020 N 1372), изложив ее в [новой редакции](#P37) (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Гусарова А.А.

Глава администрации Дзержинского района

Е.О.Вирков

Приложение

к Постановлению

администрации

Дзержинского района

от 12 февраля 2021 г. N 168

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД КОНДРОВО" НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

Раздел 1.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели Муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения "Город Кондрово".  Создание безопасных и благоприятных условий для отдыха и проживания граждан.  Повышение уровня условий жизни населения и сохранение природы в условиях сложившейся застройки территорий городского поселения.  Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения.  Совершенствование архитектурно-ландшафтного облика города | | | | | | |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий городского поселения "Город Кондрово".  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского поселения "Город Кондрово".  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий городского поселения "Город Кондрово" | | | | | | |
| Координатор Программы | Заместитель главы администрации | | | | | | |
| Исполнитель Программы | Отдел городского хозяйства Дзержинского района | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | 2019 - 2024 годы | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД.  2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | | | | | | |
| Планируемые результаты реализации Муниципальной программы | 1. Приведение в нормативное состояние дворовых территорий;  2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования;  3. Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния дворовых территорий;  4. Повышение ответственности жителей за соблюдение порядка в придомовых и общественных территориях;  5. Рост числа жителей, удовлетворенных благоустройством городского поселения | | | | | | |
| Объем и источники финансирования Муниципальной программы |  | Финансовое обеспечение (руб.) | | | | | |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 278960,31 | 278960,31 | 500000 |
| Средства областного |  | 2952984,37 | 2902957,12 | 9250923,27 | 9250923,27 |  |
| Софинансирование из областного бюджета |  | 97619,32 | 102658,85 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 9090574,04 | 6643185,50 | 6297245,53 |  |  |  |
| Всего | 9090574,04 | 9693789,19 | 9302861,5 | 9529883,58 | 9529883,58 | 500000 |

Раздел 2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по городскому поселению "Город Кондрово" полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены в основном зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде районов города дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствуют освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных

территорий общего пользования

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города имеется 3 объекта - парки, скверы.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в т.ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения городского поселения "Город Кондрово".

Общественные территории, подлежащие благоустройству, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории ГП "Город Кондрово", формируются по предложениям граждан и (или) Администрацией Дзержинского района и выносятся на общественные обсуждения.

Голосование по отбору общественных территорий проводится в электронной форме на сайте Администрации Дзержинского района по адресу: http://admkondrovo.ru/, а также на официальной странице в социальной сети "Вконтакте", по результатам которого принимается решение о включении общественной территории в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на территории ГП "Город Кондрово".

2.3. Действующие Правила благоустройства территории городского поселения "Город Кондрово" в связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий постоянно корректируются.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий и общественных

пространств

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Год формирования муниципальной программы | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 35 | 35 | 74 | 92 | 110 | 123 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 13 | 13 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 7 | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | единиц | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Раздел 3.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий городского поселения "Город Кондрово";

3.2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Кондрово;

б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Кондрово.

Таблица 2

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Год реализации | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 15 | 15 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 0 | 12 | 15 | 18 | 18 | 13 |
| Количество проведенных субботников по | единиц | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 |  | обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Задача 3. Принятие Правил благоустройства территории, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Утверждение правил благоустройства территории города Кондрово (с учетом общественных обсуждений) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.3. В целях решения задач, направленных на достижение целей Муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

3.4. В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

3.5. Успешное выполнение задач Муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

3.6. Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- [перечень](#P2952) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств (приложение 2 к программе);

- дополнительный [перечень](#P2989) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 3 к программе).

СОСТАВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к [реализации](#P389) в рамках Муниципальной программы, приведены в приложении 1 к Муниципальной программе.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Дзержинского района.

6.2. Участниками Муниципальной программы являются заинтересованные лица.

6.3. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

а) осуществляет реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

б) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий Муниципальной программы;

в) выполняет функции исполнителя Муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

г) запрашивает у исполнителей Муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации Муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы;

д) осуществляет оценку эффективности реализации Муниципальной программы, а также реализации подпрограмм, входящих в Муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования средств;

е) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

6.5. Исполнители программы:

а) формируют предложения по внесению изменений в Муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

б) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;

в) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

6.6. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=0A2F5F0AF338D4092A165C1E14CD846D1DF8B71CC6D225942D7E47C9906762282CA7C4E0694F0847C9C59B2FC4uES2F) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

6.7. Основными финансовыми рисками реализации программы являются существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы, в результате чего показатели Муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

6.8. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет, осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий, и Муниципальную программу.

Приложение 1

к Муниципальной программе

"Формирование комфортной

городской среды на территории

городского поселения

"Город Кондрово" на 2019 - 2024 годы"

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, (соисполнители, участники) программы | Финансовая потребность (руб.) | Сумма расходов, всего (тыс. руб./процент софинансирования) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Коммуны, д. 13 | 2021 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | тыс. руб. | Областной бюджет |  | 2902957,17 |  |  |  |
| 2 | ул. Южная, д. 13 |
| Местный бюджет |  | 102658,85 |
| 3 | ул. Маяковского, д. 20 |
| 4 | ул. Дзержинского, 1 | 2022 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района |  |  |  |  | 3235956,71 |  |  |
| 5 | ул. Дзержинского, 3 |
| 6 | ул. Южная, д. 13а |
| 7 | ул. Пушкина, д. 61 | 2023 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района |  |  |  |  |  | 3235956,71 |  |
| 8 | ул. Пушкина, д. 63 |
| 9 | ул. Пушкина, д. 93 |
| 10 | ул. Интернациональная, 55 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 60 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 600 |
| 11 | ул. Интернациональная, 8 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 483 |
| Федеральный бюджет | 483 |  |  |  |  | 147 |
| Областной бюджет | 147 |  |  |  |  | 70 |
| Местный бюджет | 70 |  |  |  |  | 700 |
| 12 | ул. Интернациональная, 10 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 700 |  |  |  |  | 483 |
| Федеральный бюджет | 483 |  |  |  |  | 147 |
| Областной бюджет | 147 |  |  |  |  | 70 |
| Местный бюджет | 70 |  |  |  |  | 1000 |
| 13 | ул. Интернациональная, 28 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1000 |  |  |  |  | 690 |
| Федеральный бюджет | 690 |  |  |  |  | 210 |
| Областной бюджет | 210 |  |  |  |  | 100 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 900 |
| 14 | ул. Интернациональная, 28а | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 900 |  |  |  |  | 621 |
| Федеральный бюджет | 621 |  |  |  |  | 189 |
| Областной бюджет | 189 |  |  |  |  | 90 |
| Местный бюджет | 90 |  |  |  |  | 600 |
| 15 | ул. Интернациональная, 22 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 414 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 126 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 60 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 600 |
| 16 | ул. Интернациональная, 49 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 17 | ул. Интернациональная, 57 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 18 | ул. Интернациональная, 53 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 19 | ул. Интернациональная, 43 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 20 | ул. Интернациональная, 45 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 21 | ул. Интернациональная, 2 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 22 | ул. Интернациональная, 12 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 23 | ул. Интернациональная, 14 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 24 | ул. Интернациональная, 16 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 25 | ул. Интернациональная, 18 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 26 | ул. Ленина, 15 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 900 |  |  |  |  | 900 |
| Федеральный бюджет | 621 |  |  |  |  | 621 |
| Областной бюджет | 189 |  |  |  |  | 189 |
| Местный бюджет | 90 |  |  |  |  | 90 |
| 27 | пер. Ломоносова, д. 1 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 700 |  |  |  |  | 700 |
| Федеральный бюджет | 483 |  |  |  |  | 483 |
| Областной бюджет | 210 |  |  |  |  | 210 |
| Местный бюджет | 140 |  |  |  |  | 140 |
| 28 | пер. Ломоносова, д. 2 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 700 |  |  |  |  | 700 |
| Федеральный бюджет | 483 |  |  |  |  | 483 |
| Областной бюджет | 210 |  |  |  |  | 210 |
| Местный бюджет | 140 |  |  |  |  | 140 |
| 29 | пер. Южный, д. 5 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 700 |  |  |  |  | 700 |
| Федеральный бюджет | 483 |  |  |  |  | 483 |
| Областной бюджет | 210 |  |  |  |  | 210 |
| Местный бюджет | 140 |  |  |  |  | 140 |
| 30 | пер. Южный, д. 4 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 700 |  |  |  |  | 700 |
| Федеральный бюджет | 483 |  |  |  |  | 483 |
| Областной бюджет | 168 |  |  |  |  | 168 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 31 | пер. Южный, д. 1 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 700 |  |  |  |  | 700 |
| Федеральный бюджет | 483 |  |  |  |  | 483 |
| Областной бюджет | 168 |  |  |  |  | 168 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 32 | пер. Южный, д. 2 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 700 |  |  |  |  | 700 |
| Федеральный бюджет | 483 |  |  |  |  | 483 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 33 | пер. Южный, д. 3 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 700 |  |  |  |  | 700 |
| Федеральный бюджет | 483 |  |  |  |  | 483 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 34 | ул. Южная, д. 10 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 700 |  |  |  |  | 700 |
| Федеральный бюджет | 483 |  |  |  |  | 483 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 35 | ул. Южная, д. 11а | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 700 |  |  |  |  | 700 |
| Федеральный бюджет | 483 |  |  |  |  | 483 |
| Областной бюджет | 189 |  |  |  |  | 189 |
| Местный бюджет | 150 |  |  |  |  | 150 |
| 36 | ул. Южная, д. 11 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 700 |  |  |  |  | 700 |
| Федеральный бюджет | 483 |  |  |  |  | 483 |
| Областной бюджет | 189 |  |  |  |  | 189 |
| Местный бюджет | 80 |  |  |  |  | 80 |
| 37 | ул. Южная, д. 9 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 900 |  |  |  |  | 900 |
| Федеральный бюджет | 621 |  |  |  |  | 621 |
| Областной бюджет | 189 |  |  |  |  | 189 |
| Местный бюджет | 80 |  |  |  |  | 80 |
| 38 | ул. Маяковского, д. 40 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| Федеральный бюджет | 690 |  |  |  |  | 690 |
| Областной бюджет | 147 |  |  |  |  | 147 |
| Местный бюджет | 150 |  |  |  |  | 150 |
| 39 | ул. Лесная, д. 9а | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| Федеральный бюджет | 690 |  |  |  |  | 690 |
| Областной бюджет | 147 |  |  |  |  | 147 |
| Местный бюджет | 150 |  |  |  |  | 150 |
| 40 | ул. Просвещения, д. 40 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 800 |  |  |  |  | 800 |
| Федеральный бюджет | 552 |  |  |  |  | 552 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 41 | ул. Интернациональная, д. 20 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 42 | ул. Вокзальная, д. 32 (установка детской площадки) | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 482 |  |  |  |  | 482 |
| Федеральный бюджет | 276 |  |  |  |  | 276 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 80 |  |  |  |  | 80 |
| 43 | ул. Ленина, д. 52 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| Федеральный бюджет | 690 |  |  |  |  | 690 |
| Областной бюджет | 210 |  |  |  |  | 210 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 44 | ул. Ленина, д. 46 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| Федеральный бюджет | 690 |  |  |  |  | 690 |
| Областной бюджет | 210 |  |  |  |  | 210 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 45 | ул. Ленина, д. 44 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 800 |  |  |  |  | 800 |
| Федеральный бюджет | 690 |  |  |  |  | 690 |
| Областной бюджет | 210 |  |  |  |  | 210 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 46 | ул. Ленина, д. 44а | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 800 |  |  |  |  | 800 |
| Федеральный бюджет | 552 |  |  |  |  | 552 |
| Областной бюджет | 168 |  |  |  |  | 168 |
| Местный бюджет | 80 |  |  |  |  | 80 |
| 47 | ул. Ленина, д. 48а | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 48 | ул. Ленина, д. 48 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 49 | ул. Комсомольская, д. 4 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 50 | ул. Комсомольская, д. 25 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 900 |  |  |  |  | 900 |
| Федеральный бюджет | 621 |  |  |  |  | 621 |
| Областной бюджет | 189 |  |  |  |  | 189 |
| Местный бюджет | 90 |  |  |  |  | 90 |
| 51 | ул. Комсомольская, д. 23 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 900 |  |  |  |  | 900 |
| Федеральный бюджет | 621 |  |  |  |  | 621 |
| Областной бюджет | 189 |  |  |  |  | 189 |
| Местный бюджет | 90 |  |  |  |  | 90 |
| 52 | ул. Комсомольская, д. 21 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 900 |  |  |  |  | 900 |
| Федеральный бюджет | 621 |  |  |  |  | 621 |
| Областной бюджет | 189 |  |  |  |  | 189 |
| Местный бюджет | 90 |  |  |  |  | 90 |
| 53 | ул. Комсомольская, д. 19 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 900 |  |  |  |  | 900 |
| Федеральный бюджет | 621 |  |  |  |  | 621 |
| Областной бюджет | 189 |  |  |  |  | 189 |
| Местный бюджет | 90 |  |  |  |  | 90 |
| 54 | ул. Комсомольска,я д. 17 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 900 |  |  |  |  | 900 |
| Федеральный бюджет | 621 |  |  |  |  | 621 |
| Областной бюджет | 189 |  |  |  |  | 189 |
| Местный бюджет | 90 |  |  |  |  | 90 |
| 56 | ул. Пр-т Труда, д. 24 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 700 |  |  |  |  | 700 |
| Федеральный бюджет | 483 |  |  |  |  | 483 |
| Областной бюджет | 147 |  |  |  |  | 147 |
| Местный бюджет | 70 |  |  |  |  | 70 |
| 57 | ул. Пр-т Труда, д. 20 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 700 |  |  |  |  | 700 |
| Федеральный бюджет | 483 |  |  |  |  | 483 |
| Областной бюджет | 147 |  |  |  |  | 147 |
| Местный бюджет | 70 |  |  |  |  | 70 |
| 58 | ул. Пр-т Труда, д. 6 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| 59 | ул. Интернациональная, д. 47 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 60 | ул. Интернациональная, д. 51 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Федеральный бюджет | 414 |  |  |  |  | 414 |
| Областной бюджет | 126 |  |  |  |  | 126 |
| Местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 61 | ул. Интернациональная, д. 32 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1200 |  |  |  |  | 1200 |
| Федеральный бюджет | 828 |  |  |  |  | 828 |
| Областной бюджет | 252 |  |  |  |  | 252 |
| Местный бюджет | 120 |  |  |  |  | 120 |
| 62 | ул. Пушкина, д. 57 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1400 |  |  |  |  | 1400 |
| Федеральный бюджет | 966 |  |  |  |  | 966 |
| Областной бюджет | 294 |  |  |  |  | 294 |
| Местный бюджет | 140 |  |  |  |  | 140 |
| 63 | ул. Пушкина, д. 67 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1400 |  |  |  |  | 1400 |
| Федеральный бюджет | 966 |  |  |  |  | 966 |
| Областной бюджет | 294 |  |  |  |  | 294 |
| Местный бюджет | 140 |  |  |  |  | 140 |
| 64 | ул. Пушкина, д. 58 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1400 |  |  |  |  | 1400 |
| Федеральный бюджет | 966 |  |  |  |  | 966 |
| Областной бюджет | 294 |  |  |  |  | 294 |
| Местный бюджет | 140 |  |  |  |  | 140 |
| 65 | ул. Пушкина, д. 56 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1400 |  |  |  |  | 1400 |
| Федеральный бюджет | 966 |  |  |  |  | 966 |
| Областной бюджет | 294 |  |  |  |  | 294 |
| Местный бюджет | 140 |  |  |  |  | 140 |
| 66 | ул. Ленина, д. 42 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| Федеральный бюджет | 690 |  |  |  |  | 690 |
| Областной бюджет | 210 |  |  |  |  | 210 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 67 | ул. Ленина, д. 40 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| Федеральный бюджет | 690 |  |  |  |  | 690 |
| Областной бюджет | 210 |  |  |  |  | 210 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 68 | ул. Ленина, д. 38 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| Федеральный бюджет | 690 |  |  |  |  | 690 |
| Областной бюджет | 210 |  |  |  |  | 210 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 69 | ул. Ленина, д. 35 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| Федеральный бюджет | 690 |  |  |  |  | 690 |
| Областной бюджет | 210 |  |  |  |  | 210 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 70 | ул. Ленина, д. 25а | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1500 |  |  |  |  | 1500 |
| Федеральный бюджет | 1035 |  |  |  |  | 1035 |
| Областной бюджет | 315 |  |  |  |  | 315 |
| Местный бюджет | 150 |  |  |  |  | 150 |
| 71 | ул. Ленина, д. 27 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 800 |  |  |  |  | 800 |
| Федеральный бюджет | 552 |  |  |  |  | 552 |
| Областной бюджет | 168 |  |  |  |  | 168 |
| Местный бюджет | 80 |  |  |  |  | 80 |
| 72 | ул. Ленина, д. 25 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 800 |  |  |  |  | 800 |
| Федеральный бюджет | 552 |  |  |  |  | 552 |
| Областной бюджет | 168 |  |  |  |  | 168 |
| Местный бюджет | 80 |  |  |  |  | 80 |
| 73 | ул. Ленина, д. 23а | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| Федеральный бюджет | 690 |  |  |  |  | 690 |
| Областной бюджет | 210 |  |  |  |  | 210 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 74 | ул. Ленина, д. 19 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1500 |  |  |  |  | 1500 |
| Федеральный бюджет | 1035 |  |  |  |  | 1035 |
| Областной бюджет | 315 |  |  |  |  | 315 |
| Местный бюджет | 150 |  |  |  |  | 150 |
| 75 | ул. Ленина, д. 17 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1500 |  |  |  |  | 1500 |
| Федеральный бюджет | 1035 |  |  |  |  | 1035 |
| Областной бюджет | 315 |  |  |  |  | 315 |
| Местный бюджет | 150 |  |  |  |  | 150 |
| 76 | ул. Ленина, д. 15а | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1500 |  |  |  |  | 1500 |
| Федеральный бюджет | 1035 |  |  |  |  | 1035 |
| Областной бюджет | 315 |  |  |  |  | 315 |
| Местный бюджет | 150 |  |  |  |  | 150 |
| 77 | ул. Некрасова, д. 8 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1500 |  |  |  |  | 1500 |
| Федеральный бюджет | 1035 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 315 |  |  |  |  | 315 |
| Местный бюджет | 150 |  |  |  |  | 150 |
| 78 | ул. Коммуны, 10 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| Федеральный бюджет | 690 |  |  |  |  | 690 |
| Областной бюджет | 210 |  |  |  |  | 210 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 79 | ул. Коммуны, 12 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| Федеральный бюджет | 690 |  |  |  |  | 690 |
| Областной бюджет | 210 |  |  |  |  | 210 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 80 | ул. Циолковского, д. 33 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 800 |  |  |  |  | 800 |
| Федеральный бюджет | 552 |  |  |  |  | 552 |
| Областной бюджет | 168 |  |  |  |  | 168 |
| Местный бюджет | 80 |  |  |  |  | 80 |
| 81 | ул. Интернациональная, д. 30 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 1200 |  |  |  |  | 1200 |
| Федеральный бюджет | 828 |  |  |  |  | 828 |
| Областной бюджет | 252 |  |  |  |  | 252 |
| Местный бюджет | 120 |  |  |  |  | 120 |
| 82 | ул. Коммуны, д. 18 | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 800 |  |  |  |  | 800 |
| Федеральный бюджет | 552 |  |  |  |  | 552 |
| Областной бюджет | 189 |  |  |  |  | 189 |
| Местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | Итого | 71983536,93 | 0 | 3005615,97 | 3235956,71 | 3235956,71 |  |

Благоустройство общественных территорий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Благоустройство общественной территории по ул. Кооперативная в районе Краеведческого музея в г. Кондрово | 2019 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего | 9090574,04 |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство площади Победы по ул. Кооперативная в г. Кондрово | 2020 - 2021 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего |  | 6669115,18 | 6297245,53 |  |  |  |
| 3 | Благоустройство общественной территории в районе дома N 9 по ул. Кооперативная в г. Кондрово | 2020 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего |  | 2710603,69 |  |  |  |  |
| 4 | Озеленение общественной территории в районе дома N 9 по ул. Кооперативная в г. Кондрово | 2020 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего |  | 340000 |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство общественной территории по ул. Ленина в районе ГДК в г. Кондрово | 2022 - 2023 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего |  |  |  | 6293926,87 | 5293926,87 |  |
| 6 | Благоустройство сквера по ул. Ленина в г. Кондрово | 2023 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего |  |  |  |  | 1000000 |  |
| 7 | Благоустройство пешеходной зоны в районе парка по ул. Красный Октябрь в г. Кондрово | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего |  |  |  |  |  | 5000000 |
| 8 | Благоустройство общественной территории по ул. Суворова в г. Кондрово | 2024 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего |  |  |  |  |  | 6000000 |
| 9 | Благоустройство набережной реки Шаня и общественной территории, прилегающей к дому Щепочкина-Мещерина в г. Кондрово, в том числе | 2020 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района | Всего (средства федерального бюджета) |  | 45000000 |  | ' |  |  |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и инженерных изысканий для благоустройства набережной реки Шаня и общественной территории, прилегающей к дому Щепочкина-Мещерина в г. Кондрово | 2020 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района |  |  | 2000000 |  |  |  |  |
|  | Благоустройство набережной реки Шаня и общественной территории, прилегающей к дому Щепочкина-Мещерина в г. Кондрово | 2020 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района |  |  | 42000000,56 |  |  |  |  |
|  | Установка системы видеонаблюдения на набережной реки Шаня по ул. Кооперативная в г. Кондрово | 2020 | Отдел городского хозяйства администрации Дзержинского района |  |  | 999432,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  | 9090574,04 | 54719718,87 | 6297245,53 | 6293926,87 | 6293926,87 | 11000000,00 |

Приложение 2

к Муниципальной программе

"Формирование комфортной

городской среды территории

городского поселения

"Город Кондрово" на 2019 - 2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

|  |
| --- |
| Виды работ |
| 1. Ремонт дворовых проездов |
| 2. Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3. Приобретение и установка малых архитектурных форм - искусственных элементов садово-парковой композиции: беседки, ротонды, перголы, трельяжи, скамейки, урны, скульптуры, в том числе из растений, павильоны, навесы, цветочницы, вазоны и другие |
| 4. Приобретение и установка элементов благоустройства - металлических, декоративных, информационных щитов, сцен, указателей, также произведений монументально-декоративного искусства - вазоны, цветочницы, памятные доски, скульптуры, фонтаны, декоративные ограды и другие подобные объекты |
| 5. Приобретение и установка уличных сушилок для белья |
| 6. Установка леерных и барьерных ограждений |
| 7. Опиловка и удаление деревьев |
| 8. Приобретение оборудования для эстетического, в том числе праздничного, новогоднего оформления и украшения благоустроенных общественных и дворовых территорий |
| 9. Укладка тротуарной плитки |
| 10. Установка бордюров |
| 11. Земляные работы |
| 12. Благоустройство, очистка от растительности и укрепление берегов рек |
| 13. Установка пандусов |
| 14. Ремонт и строительство лестниц, пешеходных мостов |
| 15. Вертикальное и горизонтальное озеленение |
| 16. Прочие виды работ в рамках благоустройства |
| 17. Асфальтирование площадок |
| 18. Организация освещения |
| 19. Устройство деревянного настила (помоста) вдоль берегов реки |

Рисунки не приводятся.

Приложение 3

к Муниципальной программе

"Формирование комфортной

городской среды территории

городского поселения

"Город Кондрово" на 2019 - 2024 годы"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование и оформление детских и (или) спортивных площадок, придомовой территории |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Организация уличного освещения |