# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)

# СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ НИКОЛЬСКОЕ»

# ==================================================================

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07. 06. 2017г.                                                                                                             № 63

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта») по переходу на

энергоэффективные светодиодные

источники света на территории

МО СП «Деревня Никольское»

на период 2018-2025годы.

В целях повышения энергоэффективности на территории муниципального образования  сельского поселения «Деревня Никольское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении на территории МО СП «Деревня Никольское» на период 2018-2025годы.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном

сайте администрации в интернет сети     http://www.admkondrovo.ru/

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

СП «Деревня Никольское»                                                                            Н.Н.Палагин

|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации СП «Деревня Никольское» от 07.06.2017г. № 63 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  |  |  | Постановлением администрации СП «Деревня Никольское» |
|  |  |  |  | От 06.06.2017 № _____ |

# ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по переходу на энергоэффективные

светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении на территории МО СП «Деревня Никольское»

на период 2018-2025годы.

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по переходу на светодиодные источники |
| 1. | Реализация мероприятий по переходу на светодиодные источники света в уличной и дорожной сети (далее – СДИС) | Обеспечение доли СДИС к общему числу осветительных приборов в уличной и дорожной сети не менее 30 % и 75 % к 2020 году и 2025 году соответственно | Администрация сельского поселения | До 2025 года |
| 1.1 | Включение в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО СП «Деревня Никольское» мероприятий, связанных с переходом на СДИС | Обеспечение доли СДИС к общему числу осветительных приборов в бюджетной сфере не менее 30 % к 2020 году | Администрация сельского поселения | 2018 – 2020 годы |
| 1.2 | Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по переходу на СДИС | Доля СДИС в освещении уличной сети не менее 30 % и 75 % к 2020 году и 2025 году соответственно | Администрация сельского поселения | До 1 августа 2018 года |
| 3. | Проведение информационных кампаний по пропаганде и популяризации идеи энергосбережения и энергетической эффективности, продвижению социальной рекламы в области энергосбережения, в том числе переходу на СДИС | Доля СДИС в уличной сети не менее 30 % и 75 % к 2020 году и 2025 году соответственно | Администрация сельского поселения | До 2025 года |
| II. Контроль реализации мероприятий по переходу на светодиодные источники |
| 1. | Мониторинг реализации мероприятия по переходу на СДИС | Ускорение перехода уличного и дорожного освещения на СДИС | Администрация сельского поселения | Ежегодно в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным |
| 2. | Мониторинг исполнения приказа Минэкономразвития России от 09.06.2016 № 362 | Доля осветительных приборов, отличных от светодиодов, при размещении государственным или муниципальным заказчиком государственных или муниципальных заказов на поставки осветительных приборов для зданий, улиц местного значения не должна превышать: в 2017 году – 90 % от общего объема таких заказов (в натуральном выражении); в 2018 году – 70 %; в 2019 году – 50 %; в 2020 году – 25 % | Администрация сельского поселения | Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 3. | Мониторинг заполнения энергетических деклараций в ГИС "Энергоэффективность" | Доля заполненных деклараций 100 % | Администрация сельского поселения | Ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным |

Приложение от 07.06.17г

к плану мероприятий («Дорожная карта»)

Администрация СП «Деревня Никольское»

Наименование улично-дорожной сети и количество установки источников света

| № п/п | Наименование улично-дорожной сети | Количество установки источников света | Срок установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Маковцы – ул.Центральная | 1 | 2018г. |
| 2. | с.Маковцы - ул.Головенщина | 1 | 2019г. |
| 3. | с.Маковцы - ул.Сорокинская | 1 | 2019г. |
| 4. | с.Барятино | 2 | 2020г. |
| 5. | д.Никольское – ул.Центральная | 1 | 2021г. |
| 6. | д.Никольское – ул.Ленина | 2 | 2021г. |
| 7. | д.Никольское – ул.Московская | 2 | 2022г. |
| 8. | д.Никольское – ул.Мира | 2 | 2023г. |
| 9. | д.Косатынь – ул.Центральная | 1 | 2024г. |
| 10. | д.Прудново – ул.Центральная | 2 | 2024г. |
| 11. | д.Дорохи | 1 | 2025г. |
| 12. | д.Обухово | 1 | 2025г. |
|  | ИТОГО | 17 | До 2025 |

проект

Приложение от 07.06.17г

к плану мероприятий («Дорожная карта»)

Администрация СП «Деревня Никольское»

Наименование улично-дорожной сети и количество установки источников света

| № п/п | Наименование улично-дорожной сети | Количество установки источников света | Срок установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Маковцы – ул.Центральная | 1 | 2018г. |
| 2. | с.Маковцы - ул.Головенщина | 1 | 2018г. |
| 3. | с.Маковцы - ул.Московская |  | До 2025г. |
| 4. | с.Маковцы - ул.И.И.Котова |  | До 2025г. |
| 5. | с.Маковцы - ул.Панютинская |  | До 2025г. |
| 6. | с.Маковцы - ул.Сорокинская |  | До 2025г. |
| 7. | с.Барятино |  | До 2025г. |
| 8. | д.Петрушино |  | До 2025г. |
| 9. | д.Андреевское |  | До 2025г. |
| 10. | д.Никольское – ул.Центральная |  | До 2025г. |
| 11. | д.Никольское – ул.Ленина |  | До 2025г. |
| 12. | д.Никольское – ул.Московская |  | До 2025г. |
| 13. | д.Никольское – ул.Рижская |  | До 2025г. |
| 14. | д.Никольское – ул.Мира |  | До 2025г. |
| 15. | д.Никольское – ул.Кольцевая |  | До 2025г. |
| 16. | д.Никольское – ул.Заречная |  | До 2025г. |
| 17. | д.Никольское – ул.Рабочая |  | До 2025г. |
| 18. | д.Косатынь – ул.Набережная |  | До 2025г. |
| 19. | д.Косатынь – ул.Центральная |  | До 2025г. |
| 20. | д.Прудново – ул.Центральная |  | До 2025г. |
| 21. | д.Батуево – ул.Песочная |  | До 2025г. |
| 22. | д.Адамовское – ул.Полевая |  | До 2025г. |
| 23. | д.Дорохи |  | До 2025г. |
| 24. | д.Горки – ул.Лесная |  | До 2025г. |
| 25. | д.Горки – ул.А.А.Волченкова |  | До 2025г. |
| 26. | д.Обухово |  | До 2025г. |
| 27. | д.Антоново |  | До 2025г. |
| 28. | д.Малиновское |  | До 2025г. |
| 29. | д.Амур ключ |  | До 2025г. |